Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 43/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 74/13 i 153/13), i 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 5. sjednici održanoj  17.03.2014.godine donosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području općine Oriovac za 2013.godinu.

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na područje općine Oriovac u 2013.godini (u daljnjem tekstu: Program) planiran je u iznosu od 1.040.000,00 kuna, a sa 31.12.2013.godine ostvaren je u iznosu od 1.315.043,09   kuna.

Članak 2.

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

1.  JAVNE POVRŠINE - SKUPINA  42131 I  42113

Plan  za 2013.godinu – rebalans  …………………………..  100.000,00  kuna

Ostvarenje sa 31.12.2013.godine. ………………………      490.882,75 kuna

OSTVARENO

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Novi Plan za 2013.godinu – rebalans/kn | Ostvareno sa 31.12.2013.god/kn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja kom.infrastr. za pod. Zonu Čaplja – vodovodna mreža - izvođenje radova - Hrvatske vode naknada - nadzor nad izvođ.radova | 100.000,00 - - - | 42.276,66 420.829,50 15.470,59 12.306,00 |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 490.882,75 |

Radovi u iznosu od  490.882,75  kuna financirani su iz sredstava Hrvatskih voda.

2. NERAZVRSTANE  CESTE  -  SKUPINA  42131

Plan  za 2013.godinu - Rebalans ……………………….       30.000,00 kuna

Ostvarenje sa 31.12.2013.godine. ……………………           4.500,00 kuna

OSTVARENO:

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Novi plan za 2013.god./kn | Ostvarenje sa 31.12.2013.god./kn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Asfaltiranje ceste kod NK Svjetlost d=100 m Izrada projektne dokumentacije za ul. ZNG Sl.Kobaš | 25.500,00 4.500,00 | - 4.500,00 |
|  | UKUPNO: | 30.000,00 | 4.500,00 |

Radovi u iznosu od  4.500,00  kuna financirani su iz komunalnog doprinosa.

3.  JAVNA  RASVJETA – SKUPINA 42144

Plan programa za 2013.godinu. - rebalans ………………….    590.000,00  kuna

Ostvarenje sa 31.12.2013.godine. ……………………………..      563.568,67  kuna

OSTVARENO:

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Novi plan za 2013.god./kn | Ostvarenje sa 31.12.2013.god./kn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete Radovanje -Oriovac | 590.000,00 | 563.568,67 |
| UKUPNO: | 590.000,00 | 563.568,67 |

Radovi u iznosu od  563.568,67 kuna financirani su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 3.

1. OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- SKUPINA 42129

Plan programa za 2013.godinu rebalans ……………………..   120.000,00  kuna

Ostvarenje sa 31.12.2013.godine. ………………………………      87.187,50   kuna

OSTVARENO:

- Izgradnja kanalizacije u naselju Oriovac  …….  87.187,50  kuna

Radovi u iznosu od  87.187,50 kuna financirani su iz Proračuna općine Oriovac.

2. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – SKUPINA  4214

Plan programa za 2013.godinu - Rebalans…………………… 200.000,00  kuna

Ostvarenje sa 31.12.2013.godine. ………………………………  168.904,17  kuna

OSTVARENO:

| Redni broj | OPIS POSLOVA | Novi plan za 2013.god./kn | Ostvarenje sa 31.12.2013.god./kn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Izgradnja vodovodne mreže u V.Nazora Lužani Izgradnja vodovodne mreže u J.Kozarca Oriovac Izgradnja vodovodne mreže u Sl.Kobašu Izgradnja vodovodne mreže kod igrališta u Oriovcu | 30.393,00 60.167,77 40.257,31 69.181,92 | 30.393,80 60.167,77 40.257,31 38.085,29 |
|  | UKUPNO: | 200.000,00 | 168.904,17 |

Radovi u iznosu od 168.904,17 kuna financirani su iz:

- Naknade za koncesiju ……………………………………….    25.398,00  kuna

- Proračuna općine ……………………………………………..  143.506,17  kuna

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/14-01/14

Urbroj: 2178/10-01-14-1

Oriovac, 17.03.2014.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec.

Na temelju članka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04  Uredba – 110/04, 178/04 , 38/09, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj  5.sjednici održanoj  17.03.2014.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na području općine Oriovac u 2013.godini.

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području općine Oriovac u 2013.godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/14-01/14

Urbroj: 2178/10-01-14-2

Oriovac,  17.03.2014.godine.

PRESJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec.