Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32. Statuta Općine Oriovac ("Službeni vjesnik Općine Oriovac" br. 13/24), Općinsko vijeće Općine Oriovac na __. sjednici održanoj __________ 2026. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu ("Službeni vjesnik Općine Oriovac" broj 22/25), u članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Program građenja predviđa se u iznosu od 2.173.405,00 EUR.“

- Građevine komunalne infrastrukture su:

- nerazvrstane ceste,

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- javna parkirališta,

- javne zelene površine,

- građevine i uređaji javne namjene,

- javna rasvjeta,

- groblja

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - NERAZVRSTANE CESTE

| R.br. | OPIS POSLOVA | KOLIČINA | PROCJENA TROŠKA/EUR | IZVOR FINANCIRANJA | AKTIVNOST (Proračun ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja ceste Oriovačkih žrtava Oriovac | 923,82 x 4,00=3695,28 m² | 42.000,00 | 5011 Pomoć iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | A100217 |
| UKUPNO |  |  | 42.000,00 |  |  |

1.a GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | OPIS POSLOVA | KOLIČINA | PROCJENA TROŠKA/EUR | IZVOR FINANCIRANJA | AKTIVNOST (Proračun ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja pristupne ceste i nogostupa do Društveno kulturnog centra Lužani | 25,44 × 3,50=89,04 m² cesta + 4,12 × 1,50=6,18 m² nogostup | 80.000,00 | 110 Opći prihodi i primici | K100268 |
| UKUPNO |  |  | 80.000,00 |  |  |

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

| R.br. | OPIS POSLOVA | KOLIČINA | PROCJENA TROŠKA/EUR | IZVOR FINANCIRANJA | AKTIVNOST (Proračun ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja nogostupa u Cigleniku | 150,00 x 1,2=180 m² | 50.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100264 |
| 2. | Izgradnja nogostupa u Živikama | 150,00 x 1,20=180 m² | 50.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100265 |
| 3. | Uređenje centra naselja Slavonski Kobaš | 45,00 x 20,00=900 m² | 55.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100260 |
| 4. | Uređenje parkirališta ispred Vatrogasnog doma u Malinu | 114 x 7=798 m² parking + 12,5 x 17 plato =212,5 m² | 82.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100261 |
| 5. | Asfaltiranje manipulativne površine ispred ljekarne u Ulici Vladimira Nazora 67, Lužani | 35 x 7=245 m² | 21.700,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100263 |
| UKUPNO |  |  | 258.700,00 |  |  |

3. JAVNA RASVJETA

| R.br. | OPIS POSLOVA | KOLIČINA | PROCJENA TROŠKA/EUR | IZVOR FINANCIRANJA | AKTIVNOST (Proračun ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete u Cigleniku | 5 stupova | 8.940,00 | 110 Opći prihodi i primici | K100055 |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ante Starčevića, Malino | 5 stupova | 8.940,00 | 110 Opći prihodi i primici | K100055 |
| 3. | Izgradnja javne rasvjete u Savskoj i Orljavskoj ulici u Slavonskom Kobašu, u Živikama te u Zagrebačkoj ulici u Oriovcu | 23 stupa (Savska ulica 4 stupa, Živike 5 stupova, Orljavska ulica 4 stupa, Zagrebačka ulica 10 stupova | 45.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100055 |
| UKUPNO |  |  | 62.880,00 |  |  |

4. GROBLJA

| R.br. | OPIS POSLOVA | KOLIČINA | PROCJENA TROŠKA/EUR | IZVOR FINANCIRANJA | AKTIVNOST (Proračun ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za plato na groblju u naselju Oriovac | n/p | 26.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100248 |
| 2. | Izgradnja ograde na groblju Slavonski Kobaš | 150 m | 28.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100250 |
| 3. | Izgradnja platoa na groblju u naselju Slavonski Kobaš | 18 x 15=270 m² | 24.350,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100249 |
| 4. | Izgradnja platoa na groblju u naselju Oriovac | 45 x 26=1.170 m² | 80.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100248 |
| 5. | Izgradnja ceste oko groblja u naselju Oriovac | 550 x 3,85=2.117,5 m² | 95.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100266 |
| 6. | Sanacija ceste prema groblju, Slavonski Kobaš | 225 x 4=900,00 m² | 80.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100262 |
| 7. | Izgradnja nogostupa na groblju Kujnik Malino | 82,00x1,00=82 m2 | 12.000,00 | 5011 Pomoć iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | A100219 |
| UKUPNO |  |  | 345.350,00 |  |  |

5. JAVNE ZELENE POVRŠINE

| R.br. | OPIS POSLOVA | KOLIČINA | PROCJENA TROŠKA/EUR | IZVOR FINANCIRANJA | AKTIVNOST (Proračun ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javnog sportsko-rekreacijskog prostora Čaplja Oriovac | 283,00 x 53,00=14.999,00 m² | 800.000,00 | 515 Pomoći - kompenzacijska mjera | A100221 |
| UKUPNO |  |  | 800.000,00 |  |  |

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

| R.br. | OPIS POSLOVA | KOLIČINA | PROCJENA TROŠKA/EUR | IZVOR FINANCIRANJA | AKTIVNOST (Proračun ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija postojeće ceste u Ulici Ivana Gundulića u naselju Oriovac | 330 x 4=1.320,00 m² | 82.700,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100252 |
| 2. | Sanacija postojeće ceste u Vinogradskoj ulici u naselju Oriovac - 1. dio | 315 x 4=1.260,00 m² | 66.150,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100253 |
| 3. | Sanacija postojeće ceste u Vinogradskoj ulici u naselju Oriovac - 2. dio | 393,75 x 4= 1.575,00 m² | 82.700,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100253 |
| 4. | Sanacija postojeće ceste u Ulici Zbora narodne garde, od Kloštarske do Savske ulice, Slavonski Kobaš | 129,5 x 4=518,00 m² | 25.900,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100254 |
| 5. | Sanacija postojeće ceste u Ulici Ante Starčevića, Slavonski Kobaš | 109,25 x 4=437,00 m² | 21.850,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100267 |
| 6. | Sanacija postojeće ceste na Savskoj obali, Slavonski Kobaš | 360 x 4=1.440,00 m² | 72.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100255 |
| 7. | Sanacija postojeće ceste u Ulici Vladimira Nazora, Oriovac | 247,5 x 4=990,00 m² | 73.450,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100256 |
| 8. | Sanacija postojeće ceste u Ulici Augusta Šenoe, Oriovac | 200 x 4=800,00 m² | 49.725,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100257 |
| 9. | Sanacija postojeće ceste u Ulici Stjepana Radića, Lužani | 320 x 4=1.280,00 m² | 55.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100258 |
| 10. | Sanacija postojeće ceste prema groblju, Ciglenik | 637,5 x 4=2.550,00 m² | 55.000,00 | 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | K100259 |
| UKUPNO |  |  | 584.475,00 |  |  |

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

Potrebna sredstva za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu financirat će se iz sljedećih izvora financiranja:

| IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS/EUR |
| --- | --- |
| 110 Opći prihodi i primici | 97.880,00 |
| 5011 Pomoć iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 54.000,00 |
| 515 Pomoći - kompenzacijska mjera | 800.000,00 |
| 8101 Namjenski prihodi od zaduženja - HBOR 1 | 1.221.525,00 |
| SVEUKUPNO: | 2.173.405,00 |

Članak 5.

Ostale odredbe Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Općine Oriovac", a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 363-01/26-01/___

URBROJ: 2178-10-03-26-___

Oriovac, __________ 2026. godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ. spec. oec.